# Hướng dẫn cho Claude Code — Xây dựng Hệ thống Kiểm định AUN-QA

Tài liệu này đúc kết kinh nghiệm thực chiến từ việc xây dựng nền tảng EduOBE/AIOBE

(quản lý OBE/AUN-QA, multi-tenant, tích hợp AI, deploy Cloud Run + Cloud SQL).

Mục tiêu: giúp Claude Code xây "app tiếp theo" (Hệ thống kiểm định CTĐT theo chuẩn

AUN-QA, kiến trúc đa-tiêu-chuẩn) nhanh, đúng, và KHÔNG lặp lại các lỗi đã từng trả giá.

Đặc tả chức năng đầy đủ của app mới nằm ở file Mo_ta_chuc_nang_App.docx — đọc nó trước,

tài liệu này bổ sung phần "làm thế nào cho đúng".

# 0. Cách dùng tài liệu này

Nạp file này vào Project (cùng với Mo_ta_chuc_nang_App.docx) làm tài liệu nền.

Yêu cầu Claude Code: "Đọc cả hai tài liệu, rồi tạo CLAUDE.md cho repo mới dựa trên mục 13 ở đây trước khi viết code."

Làm theo từng phase nhỏ. Bài học đắt nhất ở app trước: sinh quá nhiều code một lúc rồi

phải vá ngược. Mỗi phase phải *chạy được + có test + có migration* rồi mới sang phase sau.

Hai tài liệu phân vai rõ: Mo_ta_chuc_nang_App.docx = "xây cái gì"; tài liệu này = "xây thế nào để không vỡ".

# 1. Mười bài học đắt giá nhất (đọc kỹ trước khi gõ dòng code đầu tiên)

1. Multi-tenant phải thiết kế từ ngày 0, không bao giờ bolt-on về sau.

Ở app trước, multi-tenant bị thêm vào muộn (cả một chiến dịch C0–C5): phải viết migration

thêm tenant_id cho 28 bảng, vá rò rỉ dữ liệu giữa các trường, sửa lại toàn bộ truy vấn.

App mới *mặc định* nhiều trường → mọi bảng nghiệp vụ có tenant_id ngay từ schema đầu tiên.

2. Test phải chạy trên đúng loại DB của production (PostgreSQL), không chỉ SQLite.

Bài học cay đắng: RLS, ràng buộc NOT NULL, unique-theo-tenant, ON DELETE… là *no-op trên

SQLite*. App trước "67 test xanh" trên SQLite nhưng vẫn 500 trên Postgres. Phải có CI chạy

test trên Postgres thật trước khi tin tưởng.

3. Connection pool + biến phiên (SET LOCAL / session GUC) là cái bẫy gây 500 chập chờn.

Login lúc được lúc 500 do SET LOCAL cho RLS để lại trạng thái bẩn trên connection được

tái sử dụng từ pool. Quy tắc: luôn rollback khi request lỗi để không "đầu độc" connection;

biến phiên phải set lại đầu mỗi request và bọc trong transaction; bật RLS sau một cờ cấu hình

để có thể tắt nhanh khi sự cố.

4. Bộ lọc theo tenant phải dùng biểu thức trực tiếp, KHÔNG dùng lambda bị cache.

Lỗi rò rỉ dữ liệu nguy hiểm nhất app trước: bộ lọc tenant viết bằng lambda bị ORM cache lại

giá trị tenant đầu tiên → trường B nhìn thấy dữ liệu trường A. Với Prisma: dùng middleware/

extension chèn where: { tenantId } từ context theo *từng request*, đừng đóng băng giá trị.

5. AI là một "lớp dịch vụ" có kiểm soát, không phải lời gọi API rải rác.

Tách hẳn một lớp LLM: abstraction nhiều nhà cung cấp, key mã hóa theo tenant, validate output

bằng schema, retry/backoff, giới hạn concurrency, đo token & chi phí, hạn mức theo ngày.

App trước phải gom các lời gọi rải rác lại thành một lớp duy nhất về sau — tốn công.

6. AI luôn human-in-the-loop; output AI luôn là "bản nháp" cho tới khi người duyệt.

Không để AI tự ghi vào bản chính thức. Mọi nội dung AI sinh phải được đánh dấu nguồn = AI,

lưu lịch sử, và chỉ vào SAR chính thức sau khi người phụ trách duyệt. (Đặc tả app mới yêu cầu

đúng điều này — hãy enforce bằng kiến trúc, không chỉ bằng UI.)

7. Lưu file phải qua một lớp trừu tượng (local ở dev, object storage ở prod) ngay từ đầu.

Cloud Run/môi trường container là *ephemeral* — file ghi xuống đĩa sẽ mất. App trước phải

refactor để đưa file lên GCS. App mới: interface Storage với 2 driver (local + S3/GCS) từ ngày 0.

8. Chịu tải phải thiết kế sẵn, không vá sau. Index cho cột lọc/khóa ngoại, phân trang bắt buộc

ở mọi list endpoint, connection pool có cấu hình, tác vụ nặng (sinh báo cáo, gọi AI hàng loạt,

xuất file) đẩy sang background job. App trước gom thành "Nhóm A/B" để vá hiệu năng về sau.

9. Phản hồi rỗng (204/empty body) phải xử lý ở client. Một lỗi nhỏ nhưng gây "Unexpected end

of JSON input" khắp nơi khi DELETE trả 204 mà client cứ res.json(). API client phải trả

null cho body rỗng, và bọc lỗi mạng kèm URL để debug.

10. Kỷ luật migration + đóng gói + đổi log. Mỗi thay đổi schema kèm đúng một migration; mọi

thao tác quan trọng vào audit log; tài liệu đã ban hành → soft-delete/archive, không xóa cứng;

đóng gói bằng archive sạch (loại node_modules, build cache, file DB, …) theo tag phiên bản.

# 2. Nguyên tắc kiến trúc bắt buộc (thiết kế từ ngày 0)

Những thứ sau không được để "làm sau" — chi phí thêm vào muộn lớn gấp nhiều lần:

| Hạng mục | Vì sao bắt buộc từ đầu | Hệ quả nếu bỏ qua (đã gặp ở app trước) |
| --- | --- | --- |
| tenant_id trên mọi bảng nghiệp vụ | Cách ly dữ liệu nhiều trường | Phải migrate 28 bảng + sửa toàn bộ query |
| Lớp Storage trừu tượng | Container ephemeral | Mất file, phải refactor lên GCS |
| Lớp LLM thống nhất | Kiểm soát chi phí/khóa/chất lượng | Lời gọi rải rác, khó đo, khó đổi nhà cung cấp |
| Audit log | Yêu cầu kiểm định + truy vết | Không truy được "ai sửa gì khi nào" |
| Soft-delete + versioning | Tài liệu ban hành không được mất | Xóa nhầm không khôi phục được |
| Phân trang + index | Dữ liệu trường lớn | Trang treo, query chậm khi nhiều CTĐT |
| i18n VI/EN | UI song ngữ | Hard-code chuỗi, sửa lại toàn bộ |
| Cờ cấu hình (RLS, AI on/off, job mode) | Bật/tắt khi sự cố | Không thể tắt RLS khi prod 500 |

# 3. Multi-tenant đúng cách (phần đau nhất ở app trước — đọc kỹ)

App mới mặc định nhiều trường đại học. Thiết kế:

Mô hình: shared-schema + cột tenant_id trên mọi bảng nghiệp vụ. (Đơn giản, rẻ, đủ cách ly

nếu enforce đúng.) Có thể nâng lên schema-per-tenant sau nếu cần, nhưng đừng bắt đầu phức tạp.

Phân giải tenant theo request: từ subdomain (<truong>.tenmien.vn) hoặc header X-Tenant,

lưu vào một context theo request (AsyncLocalStorage ở Node/Next.js). Không dùng biến toàn cục.

Chèn bộ lọc tự động: dùng Prisma Client Extension ($extends / middleware) để chèn

where: { tenantId } cho mọi findMany/findFirst/update/delete và gán tenantId khi create.

Lấy tenantId từ context *tại thời điểm gọi*, không đóng băng trong closure (xem bài học #4).

Phòng thủ chiều sâu: nếu dùng Postgres RLS, bật sau cờ RLS_ENABLED; set GUC

(SET app.tenant_id) đầu mỗi transaction và rollback khi lỗi (bài học #3). RLS là *lớp lưới

an toàn thứ hai*, không thay cho lọc ở tầng ứng dụng.

Super-admin xuyên tenant cần đường đi riêng (bỏ qua bộ lọc) và chỉ super-admin mới vào

được endpoint quản trị nền tảng. App trước từng để admin-của-trường lọt vào API super-admin →

phải vá logic phân quyền. Quyết định ranh giới quyền *trước*, không sửa sau.

Kiểm thử cách ly là bắt buộc: viết test "trường A không bao giờ thấy dữ liệu trường B" và

chạy trên Postgres. Có script pen-test RLS riêng chạy ở staging trước khi bật RLS ở prod.

Billing theo thời gian: mỗi tenant có valid_until; super-admin gia hạn/khóa. Middleware

chặn tenant hết hạn (trả 403 rõ ràng, không 500).

# 4. Lớp AI/LLM đúng cách

Đặc tả app mới có rất nhiều AI (phân tích tiêu chí, gợi ý minh chứng, viết nháp SAR, chatbot RAG,

mock interview). Gói tất cả sau một lớp service duy nhất:

Abstraction đa nhà cung cấp: một interface, đổi được OpenAI/Azure/Gemini/Claude/local LLM

bằng cấu hình. Đặc tả app mới chốt "OpenAI-compatible abstraction" — tôn trọng điều đó.

Khóa API theo tenant, mã hóa khi lưu (ví dụ Fernet/KMS), có prefix phiên bản để xoay khóa;

tương thích ngược với khóa cũ.

Validate output bằng schema (Zod/Pydantic) trước khi dùng. Ép model trả JSON thuần; nếu sai

schema → retry rồi báo lỗi, không ghi dữ liệu rác vào DB.

Độ bền: retry + backoff; giới hạn concurrency toàn cục và semaphore công bằng theo tenant

để một trường không "ăn" hết quota; timeout rõ ràng.

Kiểm soát chi phí: ghi token in/out + chi phí mỗi lời gọi, gắn tenant; hạn mức token/ngày

theo tenant; có trang xem chi phí cho admin.

RAG có phân quyền: chatbot chỉ truy xuất dữ liệu user được phép xem (lọc theo tenant + quyền

*trước* khi đưa vào ngữ cảnh). pgvector là đủ cho MVP — đừng vội thêm vector DB riêng.

Quản trị AI (đặc tả mục 6): bật/tắt AI theo module; đánh dấu nội dung do AI sinh; lưu lịch sử

prompt/response; audit log thao tác AI quan trọng; không gửi dữ liệu nhạy cảm ra ngoài nếu chưa

cấu hình cho phép. Enforce bằng kiến trúc.

# 5. Chịu tải & hiệu năng (thiết kế sẵn)

Index cho mọi cột dùng để lọc/sắp xếp/khóa ngoại — đặc biệt tenant_id đi kèm các cột lọc

(index tổ hợp (tenant_id, …)).

Phân trang bắt buộc ở mọi list (cursor hoặc offset + tổng số); không có endpoint "trả tất cả".

Connection pool cấu hình tường minh (size, timeout, recycle); ở serverless dùng pooler

(PgBouncer/Prisma Accelerate/Data Proxy) để tránh cạn connection.

Background jobs (BullMQ hoặc tương đương) cho: sinh SAR/báo cáo, xuất Word/PDF/Excel, gọi AI

hàng loạt, đóng gói minh chứng. Có polling tiến độ. Hỗ trợ chế độ chạy inline ở dev cho dễ test.

Upload nhiều file (kho minh chứng) phải stream, giới hạn kích thước, quét trùng (hash).

# 6. Dữ liệu, migration & toàn vẹn

Mỗi thay đổi schema = đúng một migration (Prisma Migrate). Không sửa DB tay.

Trường chuẩn cho mọi bảng chính (đặc tả mục 8): id, tenant_id, created_at, updated_at,

created_by, updated_by, status, deleted_at. Tạo sẵn một base/mixin để khỏi lặp.

Soft-delete + archive cho tài liệu đã ban hành (SAR chính thức, minh chứng). Không xóa cứng.

Versioning + vòng đời trạng thái cho CTĐT, đề cương, SAR, minh chứng (đặc tả mục 4.13 có sẵn

danh sách trạng thái — model hóa thành state machine, chặn chuyển trạng thái không hợp lệ).

Audit log cho mọi thao tác quan trọng (tạo/sửa/xóa/duyệt/chấm điểm/thao tác AI).

Cấu hình bộ tiêu chuẩn bằng dữ liệu, không hard-code (đặc tả mục 2 & 4.3): bảng

accreditation_standards / standard_versions / criteria / requirements / indicators /

rating_scales / suggested_evidences. Như vậy thêm bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT sau này = nạp dữ liệu,

không sửa code lõi. Đây là quyết định kiến trúc quan trọng nhất của app mới — làm đúng từ đầu.

Seed idempotent: seed vai trò, quyền, bộ tiêu chuẩn AUN-QA v4.0 + 8 tiêu chí, và bootstrap

tài khoản super-admin — chạy lại nhiều lần không nhân bản, và *vẫn* tạo super-admin trên DB đã có

dữ liệu (app trước thiếu điều này → prod không có super-admin).

# 7. Frontend

API client chắc chắn: trả null cho 204/empty body (tránh lỗi parse JSON); bọc lỗi mạng kèm

URL; tự gắn Authorization + X-Tenant; đọc tenant từ subdomain hoặc ?tenant= (cơ chế test

trường con rất hữu ích khi chưa có nhiều subdomain).

i18n VI/EN từ đầu; tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Không hard-code chuỗi.

Hệ thống component nhất quán: định nghĩa sớm card / btn / badge / input (Tailwind layer) để

UI đồng nhất; sidebar menu theo đặc tả mục 7; bảng dữ liệu có tìm kiếm/lọc/sắp xếp/phân trang dùng

chung một component.

AI assistant đặt cạnh nội dung đang soạn (panel bên), không phải trang riêng tách rời — đúng

trải nghiệm "viết SAR có AI hỗ trợ".

Responsive desktop/tablet/mobile.

# 8. Bảo mật

JWT mang tenant_id + vai trò; mật khẩu hash bcrypt/argon2.

RBAC khai báo bằng dữ liệu (roles/permissions/user_roles theo đặc tả) — kiểm tra quyền ở

server cho mọi endpoint, không tin client.

CORS: cấu hình bằng regex cho subdomain động; xử lý đúng allow_credentials (không dùng * khi

gửi cookie/credential). App trước "Failed to fetch" vì preflight bị chặn — cấu hình CORS sớm.

Phân quyền dữ liệu AI/RAG (mục 4). Không log khóa/bí mật ra console.

Exception handler toàn cục ghi traceback (app trước mù thông tin khi prod 500 vì không log).

# 9. Quy trình build theo phase (đề xuất, đã trộn bài học)

Tuân thủ nguyên tắc "MVP chạy được trước, AI/RAG cuối cùng" (đặc tả mục 12 & 13). Mỗi phase phải

đạt "Definition of Done" ở mục 10 trước khi sang phase sau.

P0 — Nền móng: repo + CLAUDE.md + Docker compose (Postgres) + cấu trúc thư mục + cấu hình

cờ (RLS/AI/job mode). Lớp multi-tenant context + Prisma extension lọc tenant (làm ngay đây,

không để sau). Lớp Storage (local+S3). Health check.

P1 — Auth + RBAC + tenant + seed: đăng nhập, JWT, RBAC khai báo, quản lý user/khoa/bộ môn,

bootstrap super-admin, billing valid_until. Test cách ly tenant trên Postgres.

P2 — Cấu hình bộ tiêu chuẩn (data-driven): schema standards/criteria/requirements + seed

AUN-QA v4.0 + 8 tiêu chí + thang 7 mức. Đây là xương sống đa-tiêu-chuẩn.

P3 — Chương trình đào tạo + OBE: CTĐT (đa phiên bản), PEO/PLO/CLO, học phần, đề cương, các

ma trận (PLO-CLO, PLO-học phần, phương pháp dạy/đánh giá), cảnh báo độ phủ.

P4 — Đợt tự đánh giá + SAR: assessment cycle, SAR theo 8 tiêu chí, nhập liệu từng tiêu chí,

vòng đời trạng thái, đánh giá nội bộ + chấm điểm.

P5 — Minh chứng: kho minh chứng tập trung, upload nhiều file, tự đánh mã, liên kết một minh

chứng với nhiều tiêu chí, tìm/lọc, trạng thái xác minh, chống trùng.

P6 — Dashboard + Nhiệm vụ + Kế hoạch cải tiến (PDCA): dashboard 3 cấp, Kanban/calendar nhiệm

vụ, kế hoạch cải tiến + KPI.

P7 — Xuất báo cáo: SAR ra Word/PDF, danh mục minh chứng ra Excel, gói minh chứng (zip theo

tiêu chí) — chạy bằng background job.

P8 — Lớp AI (cuối cùng): lớp LLM thống nhất, tóm tắt/gợi ý minh chứng, viết nháp SAR (đánh dấu

nháp + human-in-the-loop), kiểm tra khoảng trống, rồi mới tới chatbot RAG + mock interview.

P9 — Nâng cao: import đề cương Word/Excel, khảo sát bên liên quan, tích hợp LMS/SIS/HRM, bổ

sung bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (chỉ nạp dữ liệu nhờ thiết kế P2).

Quan trọng: đừng yêu cầu Claude Code làm nhiều phase một lượt. Mỗi lần một phase, review, rồi

tiếp. Đây là cách tránh đúng cái bẫy "sinh quá nhiều code khó kiểm soát" của app trước.

# 10. Definition of Done cho mỗi phase

Một phase chỉ "xong" khi tất cả các mục sau đạt:

[ ] Chạy được local (migrate + seed + khởi động không lỗi).

[ ] Có migration cho mọi thay đổi schema (không sửa DB tay).

[ ] Có test logic nghiệp vụ + test cách ly tenant, chạy trên Postgres (không chỉ SQLite).

[ ] List endpoint có phân trang; cột lọc/khóa ngoại có index.

[ ] Thao tác quan trọng ghi audit log.

[ ] Không xóa cứng tài liệu ban hành (soft-delete).

[ ] Lỗi server có log traceback; request lỗi có rollback (không đầu độc pool).

[ ] Chuỗi UI qua i18n; phản hồi rỗng xử lý đúng ở client.

[ ] Cập nhật CHANGELOG.md + tài liệu.

# 11. Đóng gói & Deploy

Cloud Run + Cloud SQL (Postgres): container ephemeral → file lên object storage; chạy

migrate deploy + seed lúc khởi động; biến môi trường cho secret (không commit secret).

Cấu hình bằng env + cờ: RLS_ENABLED, AI_ENABLED, JOB_MODE, pool size, base domain,

CORS regex, khóa mã hóa… để bật/tắt nhanh khi sự cố.

Đóng gói sạch theo tag phiên bản: archive loại bỏ node_modules, .next, file DB,

cache, .git, thư mục storage. Có CHANGELOG.md cho mỗi phiên bản.

Bài học vận hành: trước khi bật RLS ở prod, chạy script pen-test RLS trên staging Postgres.

Sau khi sửa lỗi, phải deploy lại nhánh mới nhất — đừng để prod chạy code cũ (app trước từng

vá xong nhưng prod vẫn chạy bản cũ còn bug đăng nhập).

# 12. Checklist chống lỗi (in ra dán lên tường)

Tất cả mục dưới là lỗi đã thực sự xảy ra ở app trước — đừng lặp lại:

[ ] tenant_id có mặt trên mọi bảng nghiệp vụ ngay từ migration đầu.

[ ] Bộ lọc tenant dùng giá trị từ context theo request, không lambda/closure bị cache.

[ ] Có rollback khi request lỗi (không để connection pool bị "đầu độc").

[ ] Biến phiên/RLS set lại đầu mỗi transaction; RLS bật sau cờ; tắt được nhanh.

[ ] Test chạy trên Postgres, không chỉ SQLite (RLS/NOT NULL/unique là no-op trên SQLite).

[ ] API client trả null cho 204/empty; bọc lỗi mạng kèm URL.

[ ] File lưu qua lớp Storage (không ghi thẳng đĩa container).

[ ] Output LLM validate schema trước khi dùng; nội dung AI = nháp tới khi người duyệt.

[ ] Khóa AI mã hóa khi lưu; có hạn mức token/chi phí theo tenant.

[ ] List có phân trang; cột lọc có index.

[ ] Chỉ super-admin vào endpoint quản trị nền tảng; ranh giới quyền chốt trước.

[ ] Seed super-admin idempotent, chạy được cả trên DB đã có dữ liệu.

[ ] CORS regex + allow_credentials đúng; exception handler log traceback.

[ ] Bộ tiêu chuẩn là dữ liệu cấu hình, không hard-code AUN-QA.

[ ] Soft-delete + versioning + audit log cho tài liệu ban hành.

# 13. Mẫu CLAUDE.md cho repo mới (dán và chỉnh)

markdown

# CLAUDE.md — Hệ thống Kiểm định CTĐT (AUN-QA, đa tiêu chuẩn)

# Bối cảnh

Nền tảng kiểm định CTĐT đại học, ưu tiên AUN-QA Programme v4.0, kiến trúc đa-tiêu-chuẩn

(thêm chuẩn Bộ GD&ĐT sau bằng cấu hình dữ liệu). Đặc tả: Mo_ta_chuc_nang_App.docx.

Hướng dẫn thực chiến (bài học từ app trước): HUONG_DAN_XAY_DUNG_APP_KIEM_DINH.md.

ĐỌC CẢ HAI trước khi thay đổi nghiệp vụ.

# Nguyên tắc bắt buộc

Multi-tenant từ ngày 0: tenant_id trên mọi bảng; lọc tenant theo context-per-request

(KHÔNG lambda cache); RLS sau cờ; rollback khi lỗi.

Test trên Postgres (không chỉ SQLite). Có test cách ly tenant.

Bộ tiêu chuẩn = dữ liệu cấu hình, không hard-code.

AI là lớp service: validate output, key mã hóa theo tenant, retry/concurrency/quota,

human-in-the-loop, nội dung AI = nháp tới khi duyệt.

Storage qua abstraction (local/S3). Soft-delete + versioning + audit log.

List phân trang + index. i18n VI/EN. Client xử lý 204/empty.

# Kiến trúc

Frontend/Backend: Next.js + TypeScript + Tailwind (API routes hoặc NestJS).

DB: PostgreSQL + Prisma. Auth: Auth.js + RBAC khai báo. RAG: pgvector.

Jobs: BullMQ. Xuất: docx/ExcelJS/PDF. Storage: local→S3.

# Quy ước code

Trường chuẩn mọi bảng: id, tenant_id, created_at, updated_at, created_by, updated_by,

status, deleted_at.

Mỗi thay đổi schema kèm 1 migration. Logic nghiệp vụ có unit test.

Output LLM validate bằng Zod trước khi dùng; ép JSON thuần.

# Quy trình

Làm theo từng phase nhỏ (xem mục 9 tài liệu hướng dẫn). MVP chạy được trước, AI/RAG cuối.

Mỗi phase đạt "Definition of Done" (mục 10) rồi mới sang phase sau.

*Tài liệu kết thúc. Đưa file này cùng Mo_ta_chuc_nang_App.docx vào Project, yêu cầu Claude Code

sinh CLAUDE.md theo mục 13, rồi build theo phase ở mục 9.*